## Slide 1: 第2章 信息系统的开发方法和模型
梁昌勇
二零一八年

## Slide 2: 信息系统的开发方法和模型
按照信息系统开发的内在逻辑进行科学设计，使得开发过程能够形成一定的规范和标准，称之为信息系统开发方法和模型，这样使得开发过程实现工程化、规范化和标准化，才能提高大型信息系统开发的开发效率、管理水平。

## Slide 3
目 录
2.1 信息系统的开发方法
2.2 信息系统的开发模型
2.3 信息系统的开发方式

## Slide 4
2.1 信息系统的开发方法
任何事物都有产生、发展、成熟、消亡或更新的过程，信息系统也不例外。
从宏观上讲，任意一个信息系统的生命周期都可以分为系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统运行和维护五个阶段。
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
2.1.1 结构化生命周期法

## Slide 5
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
学术界对于生命周期的阶段划分不尽一致，代表性的有FREEMAN、MEIZGER、BOEHM等人提出的划分方法，最常见的是生命周期的一般模式划分方法，即将生命周期划分为上节所介绍的5个阶段。
模式 | 各个阶段的划分 |  |  |  |  |  |  |  | 
FREEMAN | 需求分析说明 |  | 总体设计 | 详细设计 | 实施 |  |  | 维护 | 
MEIZGER | 系统定义 |  | 设计 |  | 编程 | 调试 | 验收 | 安装运行 | 
BOEHM | 系统需求分析 | 软件需求分析 | 基本设计 | 详细设计 | 编程与排错 |  |  | 调试与运行 | 运行与维护
一般模式 | 系统规划 | 系统分析 | 系统设计 |  | 系统实施 |  |  | 系统运行与维护 | 
生命周期法的几种阶段的划分模式
2.1 信息系统的开发方法
2.1.1 结构化生命周期法

## Slide 6
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
系统规划
系统规划的主要任务是明确系统开发的请求，并进行初步的调查，通过可行性研究确定下一阶段的实施。
系统分析
系统分析的主要任务是对现行系统的组织结构、业务流程、数据流程进行详细调查与分析，深入了解用户对信息的需求和对开发新系统的具体要求，构造新系统的逻辑模型。
2.1 信息系统的开发方法
2.1.1 结构化生命周期法

## Slide 7
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
系统设计
主要任务是进行新系统的物理模型的设计，即设计实现逻辑模型的技术方案，主要内容有输入输出设计、数据库设计、代码体系的设计、程序模块设计以及系统配置方案的设计等。
系统实施
系统实施的任务是将设计出来的新系统付诸实现。包括硬件设备的购置、安装和调试，程序代码的编写和调试，人员培训，数据的采集和整理，系统测试与转换等。
2.1 信息系统的开发方法
2.1.1 结构化生命周期法

## Slide 8
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
系统运行与维护
该阶段主要内容是保证系统日常的正常运行，逐日记录系统运行的情况，根据需求对系统进行必要的维护并履行相应的审批验收手续。
2.1 信息系统的开发方法
2.1.1 结构化生命周期法

## Slide 9
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
信息系统的生命周期
开发请求
初步调查
系统运行和维护
系统规划
系统实施
系统分析
系统设计
审批
可行性研究
总体设计
详细调查
逻辑设计
系统维护
审查
详细设计
编程调试
审查
系统转换
验收
系统评价

## Slide 10
所谓“原型”, 在信息系统中，是指一个结构简单但已具备系统的基本功能的应用软件，也就是软件的一个可运行的早期版本。它反映了最终系统的部分重要特性，可由开发人员与用户合作,直接在运行中不断修改尚不够成熟的原型，通过反复试验、评价与修改,最终开发出符合用户要求的信息系统。所以原型可用来确定用户的需求，验证设计的灵活性，训练最终用户以及创建成功的系统。
基本思想
2.1 信息系统的开发方法
2.1.2 原型法

## Slide 11
原型法示意图
2.1 信息系统的开发方法
2.1.2 原型法

## Slide 12
面向对象的思想源于20世纪70年代出现的面向对象的编程语言。
•面向对象的程序设计方法（Object-Oriented Programming，OOP）
•面向对象分析 （Object-Oriented Analysis，OOA）
•面向对象设计（Object-Oriented Design，OOD ）
面向对象不仅是一些具体的软件开发技术与策略，还是一整套关于如何看待软件系统与现实世界的关系，以什么观点来研究问题并进行求解，以及如何进行系统构造的软件方法学。
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 13
面向对象方法（Object Oriented Method）是一种把面向对象的思想应用于软件开发过程，指导开发活动的系统方法，是建立在“对象”概念基础上的方法学。
定义一：面向对象方法是一种运用对象、类、封装、继承、多态和消息等概念来构造、测试、重构软件的方法。
定义二： 面向对象方法是以认识论为基础，用对象来理解和分析问题空间，并设计和开发出由对象构成的软件系统（系统责任）的方法。
面向对象的分析过程就是认识客观世界的过程。
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 14
面向对象本质内涵
面向对象的思想以对象为基础，辩证唯物主义以物质为基础。让我们通过对两者基本思想的类比来加深对面向对象本质内涵的理解。
辩证唯物主义认为世界是物质的，物质是运动的，物质是普遍联系的，物质具有特殊性和普遍性。物质既有静态的一面又有动态的一面，外因通过内因作用于物质。
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 15
面向对象的思想
问题域是由对象构成的，每个对象拥有各自的属性和方法，属性用于描述对象的物理特征，而方法用于描述对象的行为，对象是属性和行为的统一体。
从对象出发构造软件系统。强调直接以问题域中的对象为中心来认识问题和解决问题，软件系统对象是问题域对象的抽象。
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 16
软件系统处理的基本单元是类，类是具有相同属性和方法的对象集合。从软件系统对象到类是一个抽象的过程，符合人们通常的思维方式。
软件系统中类的实例化对象可以直接映射到问题域中的对象
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 17
问题域对象
系统责任对象
对象类
抽象
抽象
软件系统
类的实例化
抽象与实例化
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 18
消息、接口、对象
接
口
消 息
方 法
属 性
对 象
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 19
辩证唯物主义 | 面向对象思想
世界是由物质组成的 | 问题域是由对象组成的
物质是静止和运动统一体 | 对象是属性和行为的统一体
物质是普遍联系 | 对象间相互联系
一般和特殊 | 父类和子类
内因和外因 | 消息、接口、对象
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 20
面向对象方法的基本思想
尽可能地运用人类的自然思维方式来建立问题空间的模型，构造尽可能直观、自然地表达求解方法的软件系统。现实世界的问题是由客观实体和实体之间的联系构成的，对象（Object）就是客观实体的抽象。面向对象方法将属性和方法放在一起，作为一个相互依存、不可分割的整体来处理。
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 21
面向对象方法的基本观点：
客观世界是由各种各样的对象组成的。任何客观的事物或实体都是对象，每种对象有自己的内部状态和运动规律，复杂的对象可以由简单的对象组成。可以用对象和消息来表示事物及事物之间的相互联系。
具有相同的内部状态和运动规律的对象可以抽象为一个类（Class），对象是类的一个实例。从一个类可以产生许多对象。
类可以派生出子类，子类继承父类的全部特征，又可以有自己的新特征。类和继承作为描述人类一般思维方式的范式，继承可以表达类与类之间的层次关系。
对象之间通过消息传递互相联系。类具有封装性，它的状态和操作等对于外界是不可见的，外界只能通过消息请求进行某些操作，或请求提供所需的服务。
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 22
特点
特点1：认为客观世界是由各种“对象”所组成的，任何事物都是对象，每一个对象都有自已的运动规律和内部状态，每一个对象都属于某个对象“类”。复杂的对象可以是由相对比较简单的对象以某种方式而构成的。
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 23
特点2：通过类比，发现对象间的相似性，即对象间的共同属性和行为，这就是构成对象类的依据
特点3：对象间的相互联系是通过传递“消息”来完成的，消息就是通知对象去完成一个允许作用于该对象的操作。
面向对象 = 对象 + 类 + 继承 + 消息
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 24
方法 内容 | 面向对象方法 | 结构化生命周期法
分析工具 | 用例图、类图、交互图、活动图等 | 业务流程图、数据流图、E-R图、数据字典等
关注角度 | 对象（属性、行为、结构、连接方式） | 功能、模块
与数据库关系 | 实体类与数据库中表有对应关系 | 功能模块与数据库结构相互独立，无映射
问题处理单位 | 类 | 模块
数据处理方式 | 通过接口依靠对象自身的成员函数处理 | 直接通过函数处理
控制程序方式 | 事件驱动 | 模块调用、控制
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 25
 | 面向对象方法 | 结构化方法 | 原型法
优点 | 1.分析、设计中的对象和软件中的对象一致； 2.实现软件复用，增强了系统的适应性，简化程序设计； 3.系统稳定性、可重用性及可维护性好； 4. 开发周期短 | 1.“自上而下”地分析和设计，保证了系统的整体性和目标的一致性； 2.面向用户，遵循用户至上的原则； 3.严格区分系统开发的阶段性；每一阶段的工作成果是下一阶段的依据，便于系统开发的管理和控制； 4. 按工程标准建立标准化的文档资料。 | 1.充分利用最新软件工具，系统开发周期短，费用相对少； 2.用户参与开发过程，系统更加贴近实际，易学易用，减少用户的培训时间； 3.系统开发过程循序渐进，符合人们认识事物的规律，信息反馈及时性强，确保了较好的用户满意度； 4. 构造出用户“看得见，摸得着”的系统原型，缩小了理解和认识上存在的差距。
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 26
 | 面向对象方法 | 结构化方法 | 原型法
缺点 | 1.系统在分析阶段对对象的抽象困难； 2.需要一定的软件基础支持才能应用； 3.结构化程度不高 | 1.用户素质、系统分析员和管理者之间的沟通要求高； 2.开发周期长，文档过多，难于适应环境变化； 3.结构化程度较低的系统，在开发初期难以锁定功能要求； 4.各阶段的审批工作困难；所使用的工具落后。 | 1.不适合大规模系统开发； 2.开发过程管理要求高，要经过“修改—评价—再修改”的多次反复； 3.用户过早看到系统原型，误认为最终系统就是原型模样，易使用户失去信心； 4.开发人员易将原型取代系统分析；缺乏规范化的文档资料； 5.需要较高的系统开发环境支持，如系统开发工具、软硬件、开发环境、开发人员及用户素质等
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 27
2.1 信息系统的开发方法
2.1.3 面向对象法

## Slide 28
目 录
2.1 信息系统的开发方法
2.2 信息系统的开发模型
2.3 信息系统的开发方式

## Slide 29
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
2.2 信息系统开发模型
信息系统开发模型是指信息系统软件开发全部过程、活动和任务的结构框架。
常用的系统开发模型：
瀑布模型
螺旋模型
增量模型
喷泉模型
快速原型模型
基于构件的开发模型
基于体系结构的开发模型
RUP

## Slide 30
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
2.2 信息系统开发模型
2.2.1 瀑布模型
  1970年温斯顿•罗伊斯（Winston Royce）提出了著名的“瀑布模型”。瀑布模型将软件生命周期划分为制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护等六个基本活动，并且规定了它们自上而下、相互衔接的固定次序，如同瀑布流水，逐级下落。从本质来讲，它是一个软件开发架构，开发过程是通过一系列阶段顺序展开的，从系统需求分析开始直到产品发布和维护，每个阶段都会产生循环反馈，因此，如果有信息未被覆盖或者发现了问题，那么最好 “返回”上一个阶段并进行适当的修改，开发进程从一个阶段“流动”到下一个阶段。

## Slide 31
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
瀑布模型强调文档的作用，并要求每个阶段都要仔细验证。采用瀑布模型的信息系统软件开发过程如图所示。
2.2 信息系统开发模型
2.2.1 瀑布模型

## Slide 32
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
瀑布模型有以下优点：
（1）为项目提供了按阶段划分的检查点。
（2）当前一阶段完成后，您只需要去关注后续阶段。
（3）可在迭代模型中应用瀑布模型。
瀑布模型有以下缺点：
（1）在项目各个阶段之间极少有反馈。
（2）只有在项目生命周期的后期才能看到结果。
（3）通过过多的强制完成日期和里程碑来跟踪各个项目阶段。
2.2 信息系统开发模型
2.2.1 瀑布模型
对于需求经常变化的项目而言，不适合使用瀑布模型！

## Slide 33
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
快速原型模型又称原型模型。原型本是工程设计中的概念，指的是试制品或样品。软件开发中的原型是软件的一个早期可运行的版本，它反映了最终系统的重要特征，包括系统的功能特征、输入/输出特征和目标约束条件。快速原型是利用原型辅助软件开发的一种思想。经过简单快速分析，快速实现一个系统原型，用户与开发者在试用原型过程中加强通信与反馈，通过反复评价和改进原型，减少误解，弥补漏洞，适应变化，最终得到高质量的软件。
2.2 信息系统开发模型
2.2.2 快速原型模型

## Slide 34
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
原型模型的开发步骤如下：
  (1)确认基本需求。
  (2)开发一个可运行的系统原型。
  (3)试用原型。
  (4)修改原型。
  (5)重复第3、4阶段。
  (6)完善原型与重建系统。
2.2 信息系统开发模型
2.2.2 快速原型模型

## Slide 35
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
和生命周期模型比较而言，原型模型具有如下特点：
用户参与了系统开发的所有阶段，从而使用户的需求可以及时地、较好地得到满足，系统的实用性强。而生命周期模型，用户只介入了需求分析阶段，其他阶段只是开发人员“单干”，因此有可能造成最终系统问题很多，不能投入实际使用。
采用原型模型，用户可以及早接触和使用未来系统的原型，有利于今后的使用和维护，而生命周期模型往往需要经过几个月甚至几年的开发时间，用户才能见到最终系统。
原型模型开发软件，其周期大为缩短，开发费用较少，而生命周期模型的特点是周期长、费用高。
2.2 信息系统开发模型
2.2.2 快速原型模型

## Slide 36
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
1988年，Barry Boehm正式发表了软件系统开发的“螺旋模型”，它将瀑布模型和快速原型模型结合起来，强调了其他模型所忽视的风险分析，特别适合于大型复杂的系统。
2.2 信息系统开发模型
2.2.3 螺旋模型

## Slide 37
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
螺旋模型采用一种周期性的方法来进行系统开发，这会导致开发出众多的中间版本。使用它，项目经理在早期就能够为客户实证某些概念。
该模型是快速原型法，以进化的开发方式为中心，在每个项目阶段使用瀑布模型法。
这种模型的每一个周期都包括需求定义、风险分析、工程实现和评审4个阶段，由这4个阶段进行迭代。软件开发过程每迭代一次，软件开发又前进一个层次，如图所示。
2.2 信息系统开发模型
2.2.3 螺旋模型

## Slide 38
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
2.2 信息系统开发模型
2.2.3 螺旋模型

## Slide 39
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
图中的四个象限代表了以下活动：
（1）制定计划：确定软件目标，选定实施方案，弄清项目开发的限制条件；
（2）风险分析：分析评估所选方案，考虑如何识别和消除风险；
（3）实施工程：实施软件开发和验证；
（4）客户评估：评价开发工作，提出修正建议，制定下一步计划。
2.2 信息系统开发模型
2.2.3 螺旋模型

## Slide 40
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
螺旋模型的优势包括:
  设计上的灵活性,可以在项目的各个阶段进行变更。
  以小的分段来构建大型系统,使成本计算变得简单容易。
  客户始终参与每个阶段的开发,保证了项目不偏离正确方向以及项目的可控性。
  随着项目推进,客户始终掌握项目的最新信息，从而他或她能够和管理层有效地交互。
  客户认可这种公司内部的开发方式带来的良好的沟通和高质量的产品。
2.2 信息系统开发模型
2.2.3 螺旋模型

## Slide 41
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
螺旋模型存在如下缺点：
  采用螺旋模型需要具有相当丰富的风险评估经验和专门知识，在风险较大的项目开发中，如果未能够及时识别风险，势必造成重大损失。
  过多的迭代次数会增加开发成本，延迟提交时间。
2.2 信息系统开发模型
2.2.3 螺旋模型

## Slide 42
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
增量模型融合了瀑布模型的基本成分（重复应用）和原型实现的迭代特征，该模型采用随着日程时间的进展而交错的线性序列，每一个线性序列产生软件的一个可发布的“增量”。使用增量模型开发软件时，把软件产品作为一系列的增量构件来设计、编码、集成和测试。每个构件由多个相互作用的模块构成，并且能够完成特定的功能。使用增量模型时，第一个增量构件往往实现软件的基本需求，提供最核心的功能。
2.2 信息系统开发模型
2.2.4 增量模型

## Slide 43
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
采用增量模型的软件过程可用下图表示。
2.2 信息系统开发模型
2.2.4 增量模型

## Slide 44
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
增量模型的优点是人员分配灵活，刚开始不用投入大量人力资源。如果核心产品很受欢迎，则可增加人力实现下一个增量。当配备的人员不能在设定的期限内完成产品时，它提供了一种先推出核心产品的途径。这样即可先发布部分功能给客户，对客户起到镇静剂的作用。此外，增量能够有计划地管理技术风险。
2.2 信息系统开发模型
2.2.4 增量模型

## Slide 45
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
增量模型的缺点：
1） 由于各个构件是逐渐并入已有的软件体系结构中的，所以加入构件必须不破坏已构造好的系统部分，这需要软件具备开放式的体系结构。
2） 增量模型的灵活性可以使其适应需求变化的能力大大优于瀑布模型和快速原型模型，但也很容易退化为边做边改模型，从而使软件过程的控制失去整体性。
3）如果增量包之间存在相交的情况且未很好处理，则必须做全盘系统分析，这种模型将功能细化后分别开发的方法较适应于需求经常改变的软件开发过程。
2.2 信息系统开发模型
2.2.4 增量模型

## Slide 46
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
喷泉模型是一种以用户需求为动力，以对象为驱动的模型，主要用于描述面向对象的软件开发过程。喷泉模型认为软件自下而上周期的各阶段是相互重叠和多次反复的，就像水喷上去可以落下来，既可以落在中间，也可以落在最底部，类似一个喷泉。各个开发阶段是没有特定的次序要求的，并且是可以交互进行的，可以在某个开发阶段中随时补充其它任何开发阶段中的遗漏。
2.2 信息系统开发模型
2.2.5 喷泉模型

## Slide 47
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
喷泉模型不像瀑布模型那样，需要分析活动结束后才开始设计活动，设计活动结束后才开始编码活动。该模型的各个阶段没有明显的界限，开发人员可以同步进行开发。
2.2 信息系统开发模型
2.2.5 喷泉模型

## Slide 48
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
优点：
可以提高软件项目开发效率，节省开发时间，适应于面向对象的软件开发过程。
缺点：
由于喷泉模型在各个开发阶段是重叠的，因此在开发过程中需要大量的开发人员，因此不利于项目的管理。此外这种模型要求严格管理文档，使得审核的难度加大，尤其是面对可能随时加入各种信息、需求与资料的情况。
2.2 信息系统开发模型
2.2.5 喷泉模型

## Slide 49
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
基于构件的开发模型是利用模块化方法将整个软件系统模块化，并在一定构件模型的支持下复用构件库中的一个或多个软件构件，通过组合手段高效率、高质量地构造应用软件系统的过程。基于构件的开发模型融合了螺旋模型的许多特征，本质上是演化形的，开发过程是迭代的。
基于构件的开发模型由软件的需求分析和定义、体系结构设计、构件库建立、应用软件构建，以及测试和发布5个阶段组成，采用这种开发模型的软件过程如图所示。
2.2 信息系统开发模型
2.2.6 基于构件的开发模型

## Slide 50
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
基于构件的开发方法使得软件开发不再一切从头开发，开发的过程就是构件组装的过程，维护的过程就是构件升级、替换和扩充的过程。
优点：构件组装模型导致了软件的复用，提高了软件开发的效率。构件可由一方定义其规格说明，被另一方实现。然后供给第三方使用，构件组装模型允许多个项目同时开发，降低了费用，提高了可维护性，可实现分步提交软件产品。
2.2 信息系统开发模型
2.2.6 基于构件的开发模型

## Slide 51
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
缺点：
（1）由于采用自定义的组装结构标准，缺乏通用的组装结构标准，因而引入了较大的风险。
（2）可重用性和软件高效性不易协调，需要精干的有经验的分析和开发人员，一般开发人员插不上手。
（3）客户的满意度低，并且由于过分依赖于构件，所以构件库的质量影响着产品质量。
2.2 信息系统开发模型
2.2.6 基于构件的开发模型

## Slide 52
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
基于体系结构的开发模型是以软件系统的体系结构为核心，以基于构件的开发方法为基础，然后采用迭代增量方式进行分析和设计，将功能设计空间映射到结构设计空间，再由结构设计空间映射到系统设计空间的过程。该开发模型把软件生命周期分为软件定义、需求分析和定义、体系结构设计、软件系统设计和软件实现5个阶段。
2.2 信息系统开发模型
2.2.7 基于体系结构的开发模型

## Slide 53
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
基于体系结构的开发模型的优点是通过对体系结构的设计，使得软件系统结构框架更清晰，有利于系统的设计、开发和维护，并且软件复用从代码级的复用提升到构件和体系结构级的复用。
2.2 信息系统开发模型
2.2.7 基于体系结构的开发模型
基于体系结构的开发模型和基于构件的开发模型都是在体系结构的基础上进行构件的组装而得到软件系统，前者主要关注运行级构件及其之间的互操作性，提供了一种自底向上且基于预先定制好的构件来构造应用系统的途径；后者局限在构件的规范上，缺少系统化的指导开发过程的方法学。

## Slide 54
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
RUP（Rational Unified Process，统一软件开发过程）是Rational公司推出的软件过程模型，它是一个面向对象软件工程的通用业务流程。RUP描述了一系列相关的软件工程流程，它们具有相同的结构，即相同的流程构架。RUP是软件业界迄今为止商品化最成功的软件过程模型。
2.2 信息系统开发模型
2.2.8 RUP

## Slide 55
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
横轴通过时间组织，是过程展开的生命周期特征，体现开发过程的动态结构；纵轴以内容来组织为自然的逻辑活动，体现开发过程的静态结构。
2.2 信息系统开发模型

## Slide 56
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
1． 初始阶段
初始阶段的目标是为系统建立商业案例并确定项目的边界。为了达到该目的必须识别所有与系统交互的外部实体，在较高层次上定义交互的特性。本阶段具有非常重要的意义，在这个阶段中所关注的是整个项目进行中的业务和需求方面的主要风险。对于建立在原有系统基础上的开发项目来讲，初始阶段可能很短。 初始阶段结束时是第一个重要的里程碑：生命周期目标里程碑，它评价项目基本的生存能力。
2.2 信息系统开发模型
2.2.8 RUP

## Slide 57
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
2．细化阶段
细化阶段的目标是分析问题领域，建立健全的体系结构基础，编制项目计划，淘汰项目中最高风险的元素。在理解整个系统的基础上，对体系结构作出决策，包括其范围、主要功能和诸如性能等非功能需求。同时为项目建立支持环境，包括创建开发案例，创建模板、准则并准备工具。 细化阶段结束时第二个重要的里程碑：生命周期结构里程碑，它为系统的结构建立了管理基准并使项目小组能够在构建阶段中进行衡量。此刻，要检验详细的系统目标和范围、结构的选择以及主要风险的解决方案。
2.2 信息系统开发模型
2.2.8 RUP

## Slide 58
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
3．构造阶段
在构建阶段，所有剩余的构件和应用程序功能被开发并集成为产品，所有的功能被详细测试。从某种意义上说，构建阶段是一个制造过程，其重点放在管理资源及控制运作以优化成本、进度和质量。 构建阶段结束时是第三个重要的里程碑：初始功能里程碑。初始功能里程碑决定了产品是否可以在测试环境中进行部署。此刻，要确定软件、环境、用户是否可以开始系统的运作。此时的产品版本也常被称为“beta”版。
2.2 信息系统开发模型
2.2.8 RUP

## Slide 59
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
4．交付阶段
交付阶段的重点是确保软件对最终用户是可用的。交付阶段可以跨越几次迭代，包括为发布做准备的产品测试，基于用户反馈的少量的调整。在生命周期的这一点上，用户反馈应主要集中在产品调整，设置、安装和可用性问题，所有主要的结构问题应该已经在项目生命周期的早期阶段解决了。 在交付阶段的终点是第四个里程碑：产品发布里程碑。此时，要确定目标是否实现，是否应该开始另一个开发周期。在一些情况下这个里程碑可能与下一个周期的初始阶段的结束重合。
2.2 信息系统开发模型
2.2.8 RUP

## Slide 60
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
2.2 信息系统开发模型
2.2.8 RUP
RUP的迭代模型

## Slide 61
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
RUP的优点：
(1)RUP是建立在非常优秀的软件工程原则基础上的，例如迭代，需求驱动，基于结构化的过程开发。
(2)RUP提供了几种方法，例如每一次迭代产生一个工作原型，在每一个阶段的结束决定项目是否继续，这些方法提供了对开发过程的非常直观的管理。
(3)Rational公司已经并将继续对RUP进行开发，使这个基于HTML的软件工程能够被裁减以适合组织的实际需要。
2.2 信息系统开发模型
2.2.8 RUP

## Slide 62
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
RUP的缺点：
(1)RUP仅仅包含了开发过程。它没有完全覆盖软件过程，它丢失了维护和技术支持这两个重要的阶段。
(2)RUP不支持组织内的多项目开发，导致组织内的大范围的重用无法实现。
(3)RUP缺少开发商的支持。
(4)RUP在度量管理，重用管理，人员管理和测试方面尚存在缺陷。
2.2 信息系统开发模型
2.2.8 RUP

## Slide 63
目 录
2.1 信息系统的开发方法
2.2 信息系统的开发模型
2.3 信息系统的开发方式

## Slide 64
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
2.3 信息系统的开发方式
信息系统的开发方式根据是否依赖外部力量主要分为两种方式即自主开发和外包（Outsourcing）两种形式。自主开发又称为自行建设，外包方式依据用户参与开发的程度不同又分为三种形式，分别是合作开发、委托开发、购买套装软件。

## Slide 65
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
2.3 信息系统的开发方式
2.3.1 自主开发
由用户依靠自己的力量独立完成系统开发的各个阶段任务，又称最终用户开发。
自主开发方式适合于有较强专业开发分析与设计队伍和程序设计人员，最终用户拥有系统维护队伍的组织和单位，如：大学、研究所、计算机公司、高科技公司等单位。 自主开发的优点是开发费用少,容易得到适合本单位的满意的系统，方便维护和扩展,通过系统开发有利于培养自己的系统开发人员。缺点是容易受业务工作的限制，系统整体优化不够，难以发现原有业务流程的不足之处，开发水平较低；

## Slide 66
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
2.3 信息系统的开发方式
2.3.2 联合开发
指由使用单位(甲方)和有丰富开发经验的机构或专业开发人员(乙方)，共同完成信息系统的开发任务。双方共享开发成果，实际上是一种半委托性质的开发工作。
联合开发方式适 合于使用单位(甲方)有一定的信息系统分析、设计及软件开发人员，但开发队伍力量较弱，希望通过信息系统的开发建立、完善和提高自己的技术队伍，便于系统维护工作的单位。
联合开发的优点是相对于系统外包开发方式比较节约资金，可以培养、增强使用单位的技术力量，便于系统维护工作，系统的技术水平较高。缺点是双方在合作中沟通易出现问题，相互扯皮。

## Slide 67
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
2.3 信息系统的开发方式
2.3.3 系统外包
信息系统外包(IS Outsourcing / Information System Outsourcing) 是指借助外部力量进行信息系统开发与信息系统建设方式。确切地说，就是用户在规定的服务水平基础上，将全部或部分的信息系统项目，以合同方式委托给专业性公司，由其在一定时期内稳定地管理并提供企业需要的信息技术服务的行为。
信息系统外包为用户方技术部门提供了扩展能力的手段，使用户方技术部门无需忙于应付越来越多的业务需求开发，从而扩展了用户方技术部门的能力。

## Slide 68
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
2.3 信息系统的开发方式
2.3.3 系统外包
根据外部力量在系统开发中的不同作用，信息系统外包可以划分为信息系统开发外包、信息系统系统运行外包和业务流程外包。
（1）信息系统开发外包
（2）信息系统运行外包
（3）业务流程外包
。

## Slide 69
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
2.3 信息系统的开发方式
 | 自主开发 | 联合开发 | 系统外包
分析和设计能力的要求 | 较高 | 逐渐培养 | 一般
编程能力的要求 | 较高 | 需要 | 不需要
系统维护的要求 | 容易 | 较容易 | 较困难
开发费用 | 少 | 较少 | 多
表2.6 开发方式的比较
开发方式比较：

## Slide 70
小结
本章介绍了信息系统主要的几种开发方法，结构化生命周期法、原型法、面向对象法以及敏捷开发方法。讲述了几种常见的信息系统开发模型，以及基于各种模型的信息系统软件过程以及它们的主要优缺点。介绍了信息系统三种开发方式即自主开发、联合开发以及系统外包。
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
Notes: 对象接收消息，根据消息及消息参数调用自己的服务，处理并予以响应，从而实现系统功能。

## Slide 71
小结
信息系统的生命周期方法，是从时间的角度对信息系统开发和维护任务进行分解，把信息系统生存的漫长周期依次划分为若干个阶段，每个阶段有相对独立的任务。信息系统的开发模型是信息系统项目管理工作的基础，它清晰、直观地描述软件开发全过程。
通常信息系统生命周期包括的5个阶段：系统规划阶段、系统分析阶段、系统设计阶段、系统实施阶段、系统运行与维护阶段。
常见的信息系统开发模型有：瀑布模型、螺旋模型、增量模型、喷泉模型、快速原型模型、基于构件的开发模型、基于体系结构的开发模型及RUP等。
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
Notes: 对象接收消息，根据消息及消息参数调用自己的服务，处理并予以响应，从而实现系统功能。

## Slide 72
作业
p67问题讨论：第3、7题
第2章 信息系统的生命周期和开发模型
Notes: 对象接收消息，根据消息及消息参数调用自己的服务，处理并予以响应，从而实现系统功能。